Gmina Miasteczko Krajeńskie

Z A T W I E R D Z A M:                                                 	 	dnia 28.01.2009 r.

WÓJT

mgr Karol Jagodziński

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

Postępowanie opublikowano ;

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 11142 – 2009 z dnia 28.01.2009 r.

- Strona internetowa http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl   – w dniu  29.01.2009 r.

- Tablica ogłoszeń UG – w dniu 29.01.2009 r.

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Miasteczko Krajeńskie – 2009 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Miasteczko Krajeńskie

reprezentowana przez

p. Karola Jagodzińskiego  – Wójta Gminy

z siedzibą w:

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

tel. (067) 287 31 96

fax (067) 287 31 97

województwo wielkopolskie

powiat pilski

kontakt: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie,

osoba do kontaktów z Wykonawcami: p. Ryszard Chmielnicki, pokój Nr 2, tel. (067) 287 31 96 wewn. 35, e-mail : ryszard.chmielnicki@miasteczkokrajenskie.pl

Dni pracy: poniedziałek – czwartek od godz. 8:00 do godz. 15:30.

II. Informacja Ogólne

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można odebrać u p. Ryszarda Chmielnickiego; opłata za siwz wynosi 97,00 zł.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl  a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 	223, poz. 1655 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze 	zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 	poz. 150 ze zm.);

  - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);

  - ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 	   środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);

  - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. Nr 80, poz. 717 ze zm.);	(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 	poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze 	zm.);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 	metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 	kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 	w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 	wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 	Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie 	określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 	oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 	sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

  - rozporządzenie MSWiA  z dnia 08 października 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. Nr 126 poz. 839);

  - przepisy i wytyczne branżowe.

- 2.   Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 71320000-7, 71322200-3, 71313400-9

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 10.690 m;

- wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej – 16.190 m;

- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi – 9 szt.;

- wykonanie przyłączy (do granicy działki na terenie będącym własnością gminy) – 436 szt. = 2.180 m.

Rzeczywiste długości sieci i ilości niezbędnych urządzeń systemu sieci kanalizacji sanitarnej ostatecznie ustali wykonawca stosując wymaganą dla wykonania przedmiotu zamówienia metodykę opracowania wynikająca ze Studium Wykonalności.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- badania geologiczne dla potrzeb projektowych wraz z dokumentacją geologiczną (w miejscach posadowienia przepompowni zbiorczych oraz w miejscach przegłębień powyżej 2,0 m);

- szczegółowe uzgodnienia przedprojektowe z Zamawiającym oraz uzgodnienia z właścicielami posesji;

- opracowanie mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i cyfrowej;

- sporządzenie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów;

- sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z przeprowadzeniem postępowania o udostępnieniu informacji społeczeństwu gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- opracowanie projektu budowlanego wykonawczego (który  należy opracować kompleksowo z wyodrębnieniem zakresu dla każdej miejscowości) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę;

- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej miejscowości odrębnie, opracowane branżami;

- opracowanie przedmiarów robót dla każdej miejscowości odrębnie, opracowane branżami;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla całego zadania z wyodrębnieniem zakresu przewidywanego dla każdej miejscowości;

- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na trasie przebiegu rurociągów i posadowienia przepompowni;

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

UWAGA

zabrania się stosowania w projektach, kosztorysach, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazw katalogowych lub nazw producenta urządzeń i materiałów. wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno – użytkowych.

- Podstawa prawna i sposób wykonania:

- projekt budowlany opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- przedmiary robót opracować branżowo, zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- kosztorys inwestorski opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania o zamówienie i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót.  Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą zawarcia umowy z wykonawcą prac projektowych. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowań będących przedmiotem niniejszego postępowania;

- dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

      - wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji,

      - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

      - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy,

      - dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania,

      - oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania o zamówienie i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót;

- mapy do celów projektowych (mapy w wersji cyfrowej wektorowej) – uzyskanie, ich aktualizacja i uzupełnienie leży po stronie Wykonawcy;

- Zamawiający posiada mapy do celów opiniodawczych obejmujące teren planowanych inwestycji w skali 1:1000, które udostępnione zostaną Wykonawcy;

- Zamawiający posiada Studium Wykonalności obejmujące zakres zadania przewidzianego przedmiotowym postępowaniem. Studium może być udostępnione na wniosek wyłonionemu Wykonawcy;

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru obejmować będzie:

  - projekt budowlany w 6 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD w programie powszechnie dostępnym (pdf),

- przedmiary robót (odrębnie dla każdej miejscowości) w 5 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath,

- kosztorysy inwestorskie (odrębnie dla każdej miejscowości) w 2 egz. wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie WORD.

- wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji wykonać w wersji oryginalnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie pdf;

- miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego;

- odbiór kompletnej dokumentacji dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia ostatniej faktury;

- na wykonane prace projektowe wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę;

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom.

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:

      - wynagrodzenie za prace projektowe ustala się w formie ryczałtu;

      - zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie następująco:

- za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust. 4 pkt 1-4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 15 % ceny ofertowej,

- za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust. 4 pkt 5-10 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 65 % ceny ofertowej,

- 20 % ceny ofertowej tj. ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 pkt 11-14 otrzymaniu kompletnego przedmiotu zamówienia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;

  - Zamawiający będzie regulował faktury Wykonawcy za wykonanie prac projektowych jw. w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem zawarcia umowy;

- zakończenie wykonywania prac projektowych – 31.07.2009 r.;

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – nie później jak 30 września 2009 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

        - posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095);

        - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; wykażą się dowodami, że:

- w okresie ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, wykonanie kompleksowe dokumentacji projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę),

- dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia lub uzyskają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

    - kierownik zespołu projektowego - uprawnienia do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń z min. 5 letnim doświadczeniem projektowania budowli odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

    - członkowie zespołu - uprawnienia do projektowania o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – 4 osoby; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba, drogowej – 1 osoba,

    - kadra kierownicza (zespół projektowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

- dysponują niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. komputery i licencjonowane profesjonalne oprogramowanie do projektowania, sprzęt do geologicznych badań gruntowych dla celów projektowych wg wymagań przedmiotu zamówienia;

        - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej podstawowym obejmującej usługi projektowania obiektów budowlanych;

        - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

  - każdy z osobna: posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp;

  - wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym obejmującej usługi projektowania obiektów budowlanych.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

- Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy to przewidują, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,  dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia;

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości projektowanej inwestycji, nazwy przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

- wykaz osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnieniami i zaświadczeniami o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

- oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z określeniem zakresu rzeczowego w realizacji zadania, w przeciwnym wypadku oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez zlecenia jakichkolwiek czynności podwykonawcy.

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja).

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 i z 2008 r. Dz.U. Nr 188 poz. 1155).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii;

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 8.000 złotych

słownie : osiem tysięcy złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w : Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Nr rachunku : 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005, z dopiskiem na blankiecie przelewu:

„wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

      - nazwa i adres Zamawiającego;

      - oznaczenie numeru postępowania;

      - określenie przedmiotu zamówienia;

      - nazwę i adres Wykonawcy.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 09.02.2009 r. do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia;

- należytego wykonania tej umowy;

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

IX. Termin związanie ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie nie otwierać przed 09.02.2009 r. godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 09.02.2009 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, pokój Nr 4.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.02.2009 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 6.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka została zaplanowana na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

2. Cena powinna uwzględniać :

      - wykonanie badań geologicznych dla potrzeb projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      - opracowanie projektu budowlanego;

      - opracowanie informacji dla wykonania planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego,

      - opracowanie przedmiarów robót;

      - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektowanych robót;

      - opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla projektowanych robót;

      - opracowanie wytycznych do realizacji budowy obiektu uwzględniających wymagania ochrony środowiska naturalnego;

      - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, uzgodnień z właścicielami posesji, warunków technicznych przyłączenia, wymaganych decyzji administracyjnych dla zadania objętego zamówieniem;

      - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla całego zadania.

  - Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

  - Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy;

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert :

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania usług objętych niniejszym postępowaniem. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl .

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania prac projektowych.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;

- termin ważności.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia (rozdz. III pkt. 1.3 ppkt. 12 SIWZ).

- Kwota, o której mowa w pkt 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy Pzp.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 206.000 euro, Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia odwołania do Prezesa UZP w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy Pzp.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 Pzp,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp,

nr 4 – wykaz wykonanych usług,

nr 5 – personel wykonawcy,

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 – koncepcja kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Miasteczko Krajeńskie

reprezentowana przez

p. Karola Jagodzińskiego  – Wójta Gminy

z siedzibą w:

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

3. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

1) Wartość wykonania zamówienia ( netto ) : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

2) Wartość podatku VAT : .......................... zł,

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

3) Cena wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

4) Wartości (kwoty netto) wykonania wybranych elementów wyceny oferty :

- wykonanie badań geologicznych dla potrzeb projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - …………………….. zł,

- opracowanie projektu budowlanego dla całego zadania  - ………………….. zł,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla robót projektowanych dla każdej miejscowości odrębnie - …………………. zł,

- opracowanie przedmiarów robót dla każdej miejscowości odrębnie  - …………………… zł,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  - …………………zł,

- opracowanie wytycznych do realizacji obiektów budowlanych uwzględniających wymagania ochrony środowiska naturalnego - ………………………… zł.

- wynagrodzenie Projektanta z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nie przekroczy …… % wynagrodzenia określonego w ust. 3 pkt. 3.

UWAGA : pozostałe koszty zawierają się w lit. a) - f).

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na wykonane prace projektowe na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego,

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres usług projektowych | Wartość usług | Czas realizacji | Informacje dodatkowe / zaawansowane rzeczowe inwestycji - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Opis kwalifikacji i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

## Załącznik Nr 6

UMOWA Nr ........ / 2009 r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Miasteczko Krajeńskie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16 w Miasteczku Krajeńskim  - zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

p. Karola Jagodzińskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Eugenii Jendrzejek

a

…………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

NIP …………….

Regon ………………

zwanym dalej Projektantem,,

z drugiej strony.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Projektanta w ramach przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

            - Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania :

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

2. Przedmiotem umowy jest  opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie posiadanej koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

Dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych w zakresie :

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 10.690 m,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej – 16.190 m,

- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi – 9 szt.,

- wykonanie przyłączy (do granicy działki na terenie będącym własnością gminy ) – 436 szt. = 2.180 m

Rzeczywiste długości sieci i ilości niezbędnych urządzeń systemu sieci kanalizacji sanitarnej ostatecznie ustali Wykonawca stosując wymaganą dla wykonania przedmiotu zamówienia metodykę opracowania wynikająca ze Studium Wykonalności.

3. Przedmiot umowy obejmuje :

- badania geologiczne dla potrzeb projektowych wraz z dokumentacją geologiczną (w miejscach posadowienia przepompowni zbiorczych oraz w miejscach przegłębień powyżej 2,0 m),

- szczegółowe uzgodnienia przedprojektowe z Zamawiającym oraz uzgodnienia z właścicielami posesji,

- opracowanie mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i cyfrowej,

- sporządzenie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów,

- sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z przeprowadzeniem postępowania o udostępnieniu informacji społeczeństwu gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),

- opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- opracowanie projektu budowlanego wykonawczego (który  należy opracować kompleksowo z wyodrębnieniem zakresu dla każdej miejscowości) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej miejscowości odrębnie opracowane branżami,

- opracowanie przedmiarów robót dla każdej miejscowości odrębnie opracowane branżami,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla całego zadania z wyodrębnieniem zakresu przewidywanego dla każdej miejscowości,

- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na trasie przebiegu rurociągów i posadowienia przepompowni,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

  - Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowań będących przedmiotem niniejszego postępowania.

§ 2.

      - Projektant zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do ……………….. wraz z  pisemnym oświadczeniem Projektanta, iż jest on wykonany zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jednocześnie Projektant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek przedmiotu umowy wykrytych na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę w terminie 10 dni od daty zasygnalizowania przez Zamawiającego.

      - Zamawiający dokona odbioru dokumentacji po dostarczeniu jej przez Projektanta. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem Umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz opracowanej dokumentacji, podpisany przez obie strony.

      - Zamawiający zobowiązuje się do wydania na pisemny wniosek Projektanta dokumentu upoważniającego go do reprezentowania Zamawiającego przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w § 1.

      - Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony i posiada prawo władania terenem objętym zakresem zainwestowania dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę i zobowiązuje się także do zawarcia umów przyłączeniowych z gestorami mediów w terminach nie kolidujących z harmonogramem wykonania przedmiotu umowy.

      - Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru obejmować będzie:

  - projekt budowlany w 6 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD w programie powszechnie dostępnym ( pdf ),

  - przedmiary robót ( odrębnie dla każdej miejscowości ) w 5 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath,

  - kosztorysy inwestorskie (odrębnie dla każdej miejscowości) w 2 egz. wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie WORD,

  - Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji zostaną wykonane w wersji oryginalnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie pdf,

  - dokumentację, w wersji papierowej i elektronicznej należy oznakować zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, zatwierdzone Uchwałą nr 2056/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

      - Miejscem wydania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

      - Odbiór dokumentacji kompletnej dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

§ 3.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonany przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1. na kwotę ……….. zł (słownie złotych: ……………….) plus należny podatek VAT …..% w kwocie …………….. zł (słownie złotych: ……………………………..), co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………………. zł (słownie złotych: …………………………………….).

- Zapłata wynagrodzenia dla Projektanta nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający wypłaci Projektantowi w terminie 30 dni do daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Projektanta określone w wystawionej fakturze.

- W sprawie wykonywania funkcji nadzoru autorskiego Strony mogą podpisać odrębną umowę lub sprawowanie nadzoru autorskiego będzie wykonywane w zależności od potrzeb za wynagrodzenie ustalone w drodze negocjacji.

§ 4.

- Projektant udziela gwarancji na wykonane prace. Gwarancja polega na tym, że wszelkie wykryte błędy i braki w projekcie będą niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty ich zasygnalizowania przez Zamawiającego, usuwane przez Projektanta na jego koszt.

- Gwarancja ważna jest przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 5

- W ramach zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, Projektant zobowiązany jest wnieść przed dniem podpisania umowy, gwarancje należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy tj. ………………………… zł.  Zabezpieczenie to zostanie wniesione przez Projektanta w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone Projektantowi nie później niż 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości opisanej w § 4 lub po wybudowaniu obiektu.

- Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1., na podstawie odrębnej umowy z zastrzeżeniem ust. 6 § 3. W przypadku braku możliwości Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, Projektant wyraża zgodę na dokonywanie zmian w projekcie przez inne jednostki projektowe i rezygnuje z dochodzenia swoich praw i roszczeń z tytułu ustawy o prawie autorskim.

- Projektant jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności zawodowej. Niezrealizowanie przez Projektanta tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Projektanta.

§ 6.

- Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

- Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3. pkt. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad projektowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3. pkt. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

- za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant, w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3. pkt. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

- Strony ustalają, że Projektant jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części projektu z innymi jednostkami zgodnie z Ofertą.

- W takim przypadku Projektant zobowiązuje się do koordynacji całości opracowań oraz ponoszenia wobec Zamawiającego odpowiedzialności za całość opracowań.

- Projektant  może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, jeżeli :

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu  umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający,

- jednostki administracji nie zachowają wymaganych przepisami KPA terminów odpowiedzi na wnioski. Żądany przez Projektanta okres przedłużenia realizacji nie może przekraczać opóźnienia w wydaniu w/w odpowiedzi.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od Umowy, także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w § 1. niniejszej Umowy, Projektant wyznacza p. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... Nr tel. ........................

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wyznacza się p. ……… …………………………. Nr. Tel ………………

§ 10

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. Strona wezwana do negocjacji zobowiązuje się złożyć propozycje rozstrzygnięcia konfliktu w terminie 7 dni od wezwania.

- W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw z niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Wałczu.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy, o których mowa w SIWZ.

§ 12

- Zamiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

  - jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie koncepcji i wymaganych decyzji administracyjnych przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania prac i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w ust. 3 lit. c,

  - jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi inżynierskie,

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej ( protokół wraz z uzasadnieniem ) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą przedstawiciele Zamawiającego i Projektanta..

- Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Projektanta.

§ 13

Załączniki stanowiące integralną część umowy (w kolejności wg ich ważności):

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – gwarancja ubezpieczeniowa nr ...................................

Zamawiający                                                        Projektant

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy