#### Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/127/2009

Rady Gminy  Miasteczko Krajeńskie

z dnia  30 marca 2009 r.

PLAN  WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY  INWESTYCYJNE

w latach 2009-2011                                                                                                           w  zł

| Lp | Nazwa zadania | Cel zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Poniesione nakłady do 31.12.2008 r. | WYDATKI w 2009 r. | WYDATKI w 2010 r. | WYDATKI w 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” * | ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie i kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, część miejscowości Grabówno | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 2007-2013 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy - WRPO | 17.826.086 3.726.850 14.099.236 | 164.973 164.973 - | 700.000 700.000 - | 5.750.000 1.250.000 4.500.000 | 5.750.000 1.250.000 4.500.000 |
| 2. | „Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie** | Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 2008 -2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy - PROW | 800.000 300,000 500.000 | 8.967 8.967 - | 23.033 23.033 - | 768.000 268.000 500.000 | x x x |

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka była koordynatorem i współrealizatorem projektu uwzględniającym  nasze zadanie Obecnie Gmina jest beneficjentem powyższego projektu. W grudniu 2008 r. zostało wykonane studium wykonalności tego zadania, które podlega weryfikacji i uzgodnieniu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki  Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” kształtować będą się w kwocie -  17.826.086 zł, przy następujących źródłach finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  - 14.099.236 zł - 85% wydatków kwalifikowanych, kwota wkładu własnego – 3.726.850 zł – na podstawie pre - umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu III – Nr IWIPK/WRPO/III/3.4./005/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. wraz z załączonym harmonogramem realizacji tego projektu.

W 2009 roku planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach wynoszą – 700.000 zł. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni  ścieków w Brzostowie – 140.300 zł, 2) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Wolsko, część miejscowości Grabówno - 274.500 zł, 3) realizacja projektu ( doradztwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty, rozpoczęcie zadania) - 285.200 zł.

Finansowanie tego zadania w 2009 r. planuje się następująco: pożyczka z WFOŚiGW- 200.000 zł, kredyt preferencyjny z BGK- 272.000 zł, środki własne- 228.000 zł.

** Zadanie : „ Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – współfinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania: Odnowa i rozwój wsi” . Planowany okres realizacji zadania 2008-2010. W latach 2008-2009 – przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2010 roku – wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia. Planowany całkowity koszt projektu – 800.000,00 zł. Źródło finansowania projektu: PROW (do 75 % kosztów kwalifikowanych) – do kwoty 500.000,00 zł,  budżet gminy – 300.000,00 zł. Zakres projektu : wykonanie remontu świetlicy wraz z rozbudową, urządzenie parkingu przy świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy. Celem projektu jest poprawa standardów życia mieszkańców wsi, poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

-  2 -