#### Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIV/64/2007 r. Rady Gminy  Miasteczko Krajeńskie

z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW  ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

w latach 2008-2010                                                                                                           w  zł

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Plan wydatków z budżetu gminy w 2007 r. | WYDATKI w 2008 r. | WYDATKI w 2009 r. | WYDATKI w 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie* | ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2004-2010 | 1.000.000 | 40.000 | 317.880 | 300.000 | 300.000 |

| 2. | Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim** | Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum /stropodach, ściany szczytowe, ściany podłużne/ | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2007-2008 | 295.000 | 95.000 | 200.000 | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2 -

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł. W 2007 roku planowane wydatki wynoszą - 40.000 zł, w ciągu roku wystąpiło zmniejszenie planu, ponieważ prace przygotowawcze zostały przesunięte w terminie z powodów nie zależnych od gminy.   W 2008 r. nastąpią wydatki za wykonanie dokumentacji

**Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim. Realizacja zadania nastapi w latach 2007-2008 r.

W 2007 r. – I etap – wykonanie remontu i ocieplenia stropodachu – zaplanowane wydatki – 95.000 zł, w 2008 r. – docieplenie ścian szczytowych oraz podłużnych budynku. – 200.000 zł.

`